**2024年第三季度滁州市来安县建设工程项目标后履约检查结果一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **中标金额（万）** | **建设单位** | **施工单位** | **监理单位** | **发现问题** | **整改情况** |
| 1 | 来安县舜山镇复兴村和美乡村精品示范村建设综合文化服务中心工程（重新招标） | 537.8 | 来安县舜山镇人民政府 | 安徽星空建设工程有限公司 | 安徽天骏经建设项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 2 | 来安县内城河水系“水活明净”工程项目 | 460.1 | 来安县住房和城乡建设局 | 安徽开泰建设有限公司 | 安徽宇寅工程项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 3 | 长三角一体化来安县特色农产品产业基地建设温室大棚项目 | 800（下浮14.95%） | 来安县水口镇人民政府 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 安徽晟鑫工程管理有限公司 | 无 | 无 |
| 4 | 来安县水口镇上蔡村移民产业园标准化厂房项目 | 1250（下浮15.36%） | 来安县水口镇人民政府 | 安徽邦龙建业有限公司 | 安徽晟鑫工程管理有限公司 | 无 | 无 |
| 5 | 长三角一体化来安县水口镇特色农产品产业基地建设配套道路工程 | 527 | 来安县水口镇人民政府 | 安徽道贤建设有限公司 | 安徽名悦项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 6 | 来安县水口镇叶大山公益性公墓建设项目 | 649.55 | 来安县水口镇人民政府 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 安徽名悦项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 7 | 来安经济开发区亩均效益提升工程项目一期（中山大道16号房屋改造及附属设施建设工程） | 727.95 | 来安永阳产业园管理有限公司 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 安徽晟鑫工程管理有限公司 | 项目经理、技术员、总监不在岗 | 已整改完成 |
| 8 | 来安县重点流域农业面源污染治理项目（二期） | 639.52 | 来安县农业农村局 | 中创谷（北京）环保科技有限公司 | 安徽明飞项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 9 | 2024年来安县高标准农田建设项目一标段（半塔镇大余郢村） | 2029.03 | 来安县农业农村局 | 衡宇建设集团有限公司 | 安徽省池州市九华工程咨询有限公司 | 无 | 无 |
| 10 | 2024年来安县高标准农田建设项目二标段（半塔镇白云村） | 1322.39 | 来安县农业农村局 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 安徽星河建设项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 11 | 2024年来安县高标准农田建设项目三标段（张山镇倒桥村） | 1345.7 | 来安县农业农村局 | 亳州市水利建设工程有限公司 | 安徽晟桓建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 12 | 2024年来安县高标准农田建设项目四标段（张山镇张山村） | 1730.94 | 来安县农业农村局 | 淮北市大唐水利建设有限公司 | 安徽科海建设项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 13 | 2024年来安县高标准农田建设项目五标段（三城镇河口村） | 1249.99 | 来安县农业农村局 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 蚌埠市恒正项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 14 | 雷官镇烟陈村现代农业科技园提升项目（重新招标）（二次） | 下浮率14.86% | 来安县雷官镇人民政府 | 安徽启源建设工程有限公司 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 15 | 来安县医共体分院区改扩建项目来安县半塔镇中心卫生院 | 1178 | 来安县卫生健康委员会 | 安徽凯恩建筑工程有限公司 | 安徽佳驰工程项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 16 | 来安县半塔镇红旗村和美乡村公共服务中心工程 | 501.14 | 来安县半塔镇人民政府 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 17 | 来安县农副产品冷链物流产业园10KV外线工程 | 770 | 来安乡投农业发展集团有限公司 | 安徽安徽文长建设有限公司 | 永信建设管理有限公司 | 无 | 无 |
| 18 | 大水路来安段路面修复养护工程(K11+850-K17+000) | 1565 | 来安县公路运输管理服务中心 | 滁州市路桥工程有限责任公司 | 滁州市虹信工程监理公司 | 无 | 无 |
| 19 | 2024年来安县G235新海线、G345启那线10座危旧桥梁改造工程） | 851.07 | 来安县公路运输管理服务中心 | 滁州市路桥工程有限责任公司 | 滁州市虹信工程监理公司 | 施工日志与监理日志不规范 | 已整改完成 |
| 20 | 来安县2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项目 | 443.69 | 来安县水利局 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 泾清项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 21 | 汊河镇一体化厂房建设项目 | 685.31 | 汊河镇人民政府 | 明光市金鑫建设安装有限公司 | 安徽曼云项目有限公司 | 无 | 无 |
| 22 | 来安县三城圩三城排涝站工程 | 3860 | 来安县水利局 | 安徽同济水电建安有限公司 | 凤阳金城工程监理咨询有限公司 | 无 | 无 |