附件1：

第二季度滁州市南谯区建设工程项目标后履约检查整改结果一览表

| 序号 | 项目名称 | 中标 金额(万元） | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 发现问题 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界牌幼儿园工程施工 | 3122.53 | 滁州市南谯区重点工程建设管理处 | 安徽詹岩建设工程有限公司 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 无 | 无 |
| 2 | 腰铺镇永辉路建设工程施工项目 | 2977.78 | 南谯区腰铺镇人民政府 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 安徽海思项目管理有限公司 | - 进度滞后 | - 施工单位已制定新的施工计划，积极赶工，争取早日完工 |
| 3 | 南谯区2024年度小型病险水库除险加固工程施工项目 | 448.82 | 滁州市南谯区水利局 | 武汉德远恒通建设工程有限公司 | 滁州宏宇建设管理有限公司 | 开工报告未办理 | 已办理 |
| 4 | 滁州市南谯区襄河小流域水土保持综合治理工程 | 416.43 | 滁州市南谯区水利局 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 滁州宏宇建设管理有限公司 | - 无 | - 无 |
| 5 | 2024年南谯区高标准农田建设项目1标段 | 3381.37 | 滁州市南谯区农业农村局 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 淮北兴业建设工程项目管理有限公司 | - 进度滞后 | - 施工单位已制定新的施工计划，积极赶工，争取早日完工 |