附件1：

第三季度滁州市南谯区建设工程项目标后履约检查结果一览表

| 序号 | 项目名称 | 中标 金额(万元） | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 发现问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南谯区银花街道社区卫生服务中心（社区医院）施工项目 | 2795.743337 | 滁州市南谯区卫生健康委员会 | 安徽闽源建设有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 无 | 无 |
| 2 | 清流河下游周边工业集中电镀中心绿岛一期epc项目 | 17773.757 | 滁州理想建设投资发展有限公司府 | 牵头方：工大开元环保科技（南京）有限公司成员方：建学建筑与工程设计所有限公司、安徽水岸建设集团股份有限公司、安徽琅东建设有限公司 | 牵头方：广西中信恒泰工程顾问有限公司成员方：安徽雷盛建设项目管理有限责任公司 | - 无 | - 无 |
| 3 | 长三角一体化南谯省际毗邻区新型功能区皇庆湖路渠道项目 | 2149.088673 | 滁州理想建设投资发展有限公司 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 无 | 日志记录不规范已责令整改 |
| 4 | 宁滁省际毗邻地区二郎湖路（洪武路-明德路）道路工程项目（一标段） | 740.14 | 滁州市南谯区重点工程建设管理处 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 安徽品质工程咨询有限公司 | - 技术负责人多次未参加监理例会；农民工工资专户正在办理 |  |
| 5 | 2024年南谯区建制村通双车道工程 | 1007.575384 | 滁州市南谯区公路事业发展中心 | 华虔建设集团有限公司 | 云南伟德工程咨询有限公司 | - － | - 正组织施工前准备,尚未签发开工令。 |
| 6 | 滁州市南谯区章广小流域水土保持综合治理工程 | 413.149565 | 滁州市南谯区水利局 | 安徽宝拓生态科技有限公司 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | - － | - 日志记录不规范已责令整改 |
| 7 | 南谯农村供水一体化工程（珠龙水厂） | 6627.42171 | 滁州市南谯乡村水务建设投资有限公司 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 | 蚌埠市水利勘测设计院有限公司 | - 无 |  |
| 8 | 南谯区粮食安全基础设施建设工程章广粮站东站项目 | 1737.319 | 安徽滁州南谯国家粮库 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 滁州市中盛工程项目管理有限公司 | - 进度滞后2个月 |  |