附件1：

第三季度定远县建设工程项目标后履约检查结果一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 中标 金额 |  | 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  | 发现问题 |  | 整改情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定远县池河镇青岗回民村岗南中心村美丽乡村建设项目 |  | 452.387 |  | 定远县池河镇人民政府 |  | 安徽铭湖建设工程有限公司 |  | 合普项目管理咨询集团有限公司 |  | 无 |  | 无 |  |
| 2 | 定远县严桥乡兴南村后戴中心村美丽乡村项目 |  | 482.789 |  | 定远县严桥乡人民政府 |  | 安徽觅锦建设工程有限公司 |  | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 |  | - 项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续 |  | - 7月31日对其公司不良行为认定。 |  |
| 3 | 定远县大桥镇义和行政村官塘中心村建设工程 |  | 519.67 |  | 定远县大桥镇人民政府 |  | 安徽梓柔建筑工程有限公司 |  | 安徽百士德工程咨询有限公司 |  | 无 |  | 无 |  |
| 4 | 定远县仓镇仓南行政村仓南中心村美丽乡村项目（一标段） |  | 223.187 |  | 定远县仓镇人民政府 |  | 芜湖科扬建设工程有限公司 |  | 定远县程锦规划勘察建筑设计院有限公司 |  | 项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续。 |  | 7月31日对其公司不良行为认定。 |  |
| 5 | 定远县拂晓乡庄杨行政村庄杨中心村美丽乡村建设项目 |  | 489.688 |  | 定远县拂晓乡人民政府 |  | 安徽龙汇建设工程有限公司 |  | 安徽科睿工程管理有限公司 |  | 无 |  | 无 |  |
| 该技术负责人在变更中，故不在岗。责令招标人按照合同对该公司进行处理，目前招标人已按照合同对该公司处理完成。定远县永康镇人民政府安徽蓝泽建设工程有限公司合普项目管理咨询集团有限公司6 - 技术负责人不在岗 | 定远县能仁乡农科村美丽乡村中心村项目 |  | 524.838 |  | 定远县能仁乡人民政府 |  | 安徽联春建设工程有限公司 |  | 安徽皖邦工程管理咨询有限公司 |  | 无 |  | 无7 |  |
| 8定远县永康镇拂光中心村2023年度美丽乡村中心村建设项目639.041 | 定远县2024年高标准农田建设项目(第一批)1标段 |  | 3000.13 |  | 定远县农业农村局 |  | 安徽华睿水利建设有限公司 |  | 安徽星河建设项目管理有限公司 |  | 项目处于秋粮收获季，暂停施工。 |  | 无 |  |
| 9 | 定远县定城片区城市更新一期建设项目（2024年市政基础设施改造提升项目） |  | 1139.83 |  | 定远县定发产业管理有限公司 |  | 安徽茂和建筑工程有限公司 |  | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 |  | 无 |  | 无 |  |
| 10 | 定远县第二水厂二期工程EPC总承包项目 |  | 39189.688 |  | 定远县城乡水务投资建设有限公司 |  | 河北省第二建筑工程有限公司、河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |  | 安徽锦昊项目管理有限责任公司 |  | 无 |  | 无 |  |
| 11 | 定远县教体局2024年城北小学等3所薄弱学校提升改造项目 |  | 259.504 |  | 定远县教育体育局 |  | 安徽中群建设工程有限公司 |  | 安徽广厦项目管理咨询有限公司 |  | 无 |  | 无 |  |
| 定远县工业投资有限公司 安徽雷辰建工集团有限公司 安徽广厦项目管理咨询有限公司12 无 无 | 定远县炉桥镇河北魏中心村美丽乡村基础设施建设项目 |  | 599.56 |  | 定远县炉桥镇人民政府 |  | 安徽顺水建设工程有限公司 |  | 定远县天辰工程建设管理有限责任公司 |  | 项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续 |  | 9月10日对其下达不良行为认定书，同步向招标人发放监督意见书13 |  |
| 14定远盐化工业园基础设施建设项目(二期)--迎宾路提升工程2364.51 | 定远县藕塘镇冉周村、回民村两村联建食品加工项目 |  | 1302.774 |  | 定远县藕塘镇人民政府 |  | 安徽百利源建筑工程有限公司 |  | 滁州临濠建设管理有限公司 |  | 无 |  | 无 |  |
| 15 | 定远县连江镇移民产业车间及基础设施配套工程 |  | 308.291 |  | 定远县连江镇人民政府 |  | 安徽同实建设工程有限公司 |  | 安徽锦昊项目管理有限责任公司 |  | 项目经理及技术负责人不在岗履职也未履行请假手续 |  | 正在约谈处理中 |  |
| 16 | 定远盐化工业园盐化大道等道路绿化工程 |  | 692.821 |  | 定远县工业投资有限公司 |  | 安徽联淼建设工程有限公司 |  | 定远县天辰工程监理有限公司 |  | 无 |  | 无 |  |