**附件2：**

**第二季度定远县建设工程项目标后履约检查整改情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **施工中**  **标金额** | **建设单位** | **施工单位** | **监理单位** | **发现问题** | **整改结果** |
| 1 | 定远县2023年高标准农田建设项目（5标段） | 3138万 | 定远县农业农村局 | 衡宇建设集团有限公司 | 安徽省池州市九华工程咨询有限公司 | 无 | 无 |
| 2 | 定远县盐化基地消防站、气防站建设项目 | 1485.856万 | 定远经济开发区（定远盐化工业园）管理委员会 | 安徽丽华建设工程有限公司 | 安徽创明建设项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 3 | 定远县大桥镇义和行政村官塘中心村建设工程 | 519.67万 | 定远县大桥镇人民政府 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 安徽百士德工程咨询有限公司 | 1、关键性岗位人员均未在岗履职；2、未建立现场考勤系统； | 招标人督促其整改到位，并将整改报告报送至我委。同时对该项目进行了回头看，问题已整改完成。 |
| 4 | 定远县定城片区城市更新一期建设项目--青山北路（新二中南）停车场项目 | 1020.268万 | 定远县定发产业管理有限公司 | 宣城子昊市政工程有限公司 | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 | 1、现场未见相关会议材料；  2、关键岗位人员当日未在岗； | 已按要求整改到位，并将整改报告报送至我委。 |
| 5 | 定远县定城片区城市更新一期建设项目（定远县滨湖学校建设项目） | 24681万 | 定远县定发产业管理有限公司 | 安徽水木建工集团有限公司;大荣建设集团有限公司 | 安徽锦昊项目管理有限责任公司 | 无 | 无 |
| 6 | 定远县桑涧水库灌区续建配套与现代化改造项目 | 3117.345万 | 定远县水务局 | 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 | 淮北兴业建设工程项目管理有限公司 | 无 | 无 |
| 7 | 定远县池河镇青岗回民村岗南中心村美丽乡村建设项目 | 452.387万 | 定远县池河镇人民政府 | 安徽铭湖建设工程有限公司 | 合普项目管理咨询集团有限公司 | 1. 当日检查项目经理及技术负责人未在岗履职。   2、现场未建立考勤系统； | 已按要求整改到位，并将整改报告报送至我委。同时对该项目进行了回头看，问题已整改完成。 |